РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019 года	                                    №  26		                  х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 03.09.2013 № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2018 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Приложение к постановлению

Администрации Старостаничного сельского поселения

от 19.02.2019 г.  № 26

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | Оплата за электроэнергию по уличному освещению Заключены договора № 1815 от 06.02.2018 г., № 7204 от 06.02.2018 г., | 01.01.18 | 31.12.18 | 667,6 | 668,5 | 668,5 |
| 11.2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | Вывоз мусора с кладбищ, Заключены договора б/н от 29.03.2018 г., № 1 от 29.03.2018, дог.№108 от 30.03.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | 176,6 | 159,0 | 1590 |
| 11.3 | Мероприятия по энергосбережению | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | Техническое обслуживание уличного освещения и замена ламп в Старостаничном сельском поселении; Заключены договора № б/н от 15.11.2018 г., № 61-1-18-00371135 от 25.04.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | 50,0 | 48,7 | 48,7 |
| 11.5 | Расходы на обеспечение мероприятий по прочим расходам | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Старостаничного сельского поселения Заключены договора № б/н от 14.04.2018 г., дог. № б/н от 01.05.2018, № б/н от 01.06.2018, № б/н от 01.07.2018, № б/н от 01.08.2018, № б/н от 01.09.2018, № б/н от 01.10.2018, № б/н от 01.11.2018, № б/н от 01.12.2018.,№ 50 от 23.05.2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | 584,0 | 582,5 | 582,5 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | Благоустройство территории поселения Заключено и исполнены договора и приобретены расходные материалы для благоустройства | X | 31.12.18 | X | X | X |