РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2024  	                              №  185		               х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения                                               Н.П.Куртенок

Приложение

к постановлению администрации

Старостаничного сельского поселения

от 04.10.2024 № 185

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 1190,0 | 1190,0 | 150,0 | 1040,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение качества предоставления услуг в сфере обращения с ТКО; – повышение удовлетворенности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 1040,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | населения Старостаничного с.п. уровнем предоставления услуги; – улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение качества предоставления услуг в сфере обращения с ТКО; – повышение удовлетворенности населения Старостаничного с.п. уровнем предоставления услуги; – улучшение экологической ситуации | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Паспортизация объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Старостаничного сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Администрация Старостаничного сельского поселения | Паспортизация объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Старостаничного сельского поселения | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Строительство внутрепоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица | Администрация Старостаничного сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Каменского района Ростовской области. протяженностью 11 км» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение надежности предоставления услуг водоснабжения; – повышение удовлетворенности населения Старостаничного с.п. качеством воды | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Старостаничного сельского поселения | – повышение надежности предоставления услуг водоснабжения; – повышение удовлетворенности населения Старостаничного с.п. качеством воды |  | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1190,0 | 1190,0 | 150,0 | 1040,0 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |