РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021                                           № 218                                х. Старая Станица

| Об утверждении плана на 2022 год о реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план на 2022 год о реализации муниципальной  программы Старостаничного сельского поселения, «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты под                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  писания, и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава  Администрации

Старостаничного сельского поселения                                        Н.П. Куртенок

|  |  | Приложение к постановлению Администрации Старостаничного сельского поселения от 28.12.2021 № 218 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО» |  |  | 31.12.2022 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на развитие и повышение качества коммунальных услуг в сфере обращения с ТКО в рамках муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старостаничного сельского поселения» | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | 31.12.2022 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство внутрепоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица Каменского района Ростовской области. протяженностью 11 км. |  |  | 31.12.2022 | 21008,4 | 0,0 | 21008,4 | 0,0 |
| 4 | Расходы на мероприятия по строительству внутрепоселковых разводящих водопроводных сетей х. Старая Станица Каменского района Ростовской области протяженностью 11 км. | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | 31.12.2022 | 21008,4 | 0,0 | 21008,4 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 22008,4 | 0,0 | 22008,4 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  |  |  |  |