РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2025 № 223 х. Старая Станица

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление от 27.12.2024 № 267 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год» |

В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 14.10.2024 №192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление от 27.12.2024 № 267 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения Муравлева А.В.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 20.08.2025 № 223

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 27.12.2024 № 267 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год»

1. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 27.12.2024 № 267

**Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Старостаничного сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Направление 1 «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»* | | | | | | | | | |
| 1. | Структурный элемент «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий | 5252,2 | 5000,0 | 0,0 | 252,2 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1.  «Расходы на приобретение детского игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 5252,2 | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Благоустройство общественных территорий» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 5252,2 | X | X | X | X |
| *Направление 2 «Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»* | | | | | | | | | |
| 2. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Старостаничного сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев | 54,0 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | структурного элемента 1.1.  «Расходы на реализацию мероприятий уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» |  |  | Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | X | X | X | X |
| *Направление 3 «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения»* | | | | | | | | | |
| 3. | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1.  «Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муравлев Александр Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства | 54,0 | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента | X | 31.12.2025 | Муравлев Александр | 54,0 | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Обустройство мест массового пребывания населения» |  |  | Владимирович, заведующий сектором муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 5360,2 | 5000,0 | 0,0 | 360,2 | 0,0 |
|  |  | X | X | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |