РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |
| --- |
|  |

« 19 » декабря 2017 №171 х. Старая Станица

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» на 2018 -2022 годы

В соответствии с постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения от 03.09.2013 г. №33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения», распоряжением Администрации Старостаничного сельского поселения от 30.08.2013 № 66 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Старостаничного сельского поселения», Администрация Каменского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Старостаничного сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы согласно [приложению № 1](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Obespechenie-kachestvennymi-zhilishhno-kommunalnymi-uslugami-naseleniya-Rosto?pageid=128483&mid=134977&itemId=20380#pril1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Старостаничного

сельского поселения

№171 от 19.12.2017

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения»  на 2018-2022 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Старостаничного сельского поселения  347830, Ростовская обл., Каменский р-н, х.  Старая Станица, ул. Буденного 94. | | | | | |
| Участники Программы | Администрация Старостаничного сельского поселения  Граждане, проживающие в населенных пунктах Старостаничного сельского поселения  Предприятия, организации, учреждения | | | | | |
| Цель Программы | Целью программы являются:  -повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;  -создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения. | | | | | |
| Задачи Программы | - Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Старостаничного сельского поселения;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник средств | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Средства граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика поселения. | | | | | |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования «Старостаничного сельского поселения»**

Площадь территории, находящаяся в ведении муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» составляет 231 кв. км., В состав Старостаничного сельского поселения входят 4 населенных пункта: х. Старая Станица, х. Лесной, х. Абрамовка, х. Диченский, х. Дубовой. Численность Старостаничного сельского поселения на 01.01.2017 составляет 10390 человек.

Благоустройство территорий в Старостаничном сельском поселении является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности поселения в целом и отдельных его населенных пунктов для проживания, работы и проведения свободного времени.

Задачей социально-экономического развития муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» является повышение качества муниципальной среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения», не обеспечивают в полной мере растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на общественных территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов и общественных территорий благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых и общественных территорий.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения», в том числе выполнить работы по благоустройству дворовых и общественных территорий.

В настоящее время на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» расположено:

- 15 многоквартирных домов. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах – 636 человек.

- 2 общественных территорий. Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве. Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям благоустройства. Обусловлено это нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно из-за отсутствия: освещения, мест для проведения досуга и отдыха разным группам населения, малых архитектурных форм и т.д.

Оценка уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» – не благоустроенная.

Доля площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 100 %.

Оценка уровня благоустроенности общественных территорий, после проведения инвентаризации и составления Паспортов этих территорий – не благоустроенная.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введением новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых и общественных территорий Старостаничного сельского поселения, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство, как дворовых, так и общественных территорий Старостаничного сельского поселения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит обеспечить комфортное и благоприятное как проживание населения, так и нахождение населения в местах массового пребывания.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления Старостаничного сельского поселения является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды дворовых и общественных территорий для населения.

Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» оказывают общественные территории, к которым относятся парк, площадь, спортивные и детские площадки. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Дворовые территории многоквартирных домовявляются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств.

Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов жилищного фонда не обеспечивают в полной мере современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно - целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Старостаничного сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения».

**2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения».

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач Программы. В рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Старостаничного сельского поселения».
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Старостаничного сельского поселения».
3. Увеличение количества заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Старостаничного сельского поселения».

Целевым показателем результативности реализации Программы является - количество благоустроенных территорий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустроенности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения муниципального образования «Старостаничного сельского поселения», должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

**Старостаничного сельского поселения на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий Старостаничного сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | | ед. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных многоквартирных домов Старостаничного сельского поселения | | | | | | | | | |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских Старостаничного сельского поселения | | | | | | | | | |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы).

1. **Характеристика основных мероприятий программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - формирование современной городской среды, которое включает в себя:

4.1. Благоустройство дворовых территорий.

Данное мероприятие будет направлено на благоустройство дворов многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Заинтересованные лица имеют право принять трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.д.

Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

4.2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (мест массового посещения людей) подразумевает: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара (укладка плитки), установка бордюрного камня, устройство освещения, установка скамеек и урн для мусора, ремонт ограждений, устройство водоотводных лотков, установка игровых элементов, установка МАФ, устройство ограждений, ремонт и реставрация стел.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в таблице 1 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий формируется по результатам поступивших предложений заинтересованных лиц.

Адресный перечень дворовых территорий, мест массового посещения людей формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, мест массового посещения муниципального образования в муниципальную программу формирования современной городской среды «Старостаничного сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Главы Администрации Старостаничного сельского поселения от 10 ноября 2017 года № 139.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

По каждой дворовой территории, местам массового посещения людей включенных в муниципальную программу, подготавливаются и утверждаются (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проекты в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового посещения людей, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы», согласно таблице № 1 к настоящей Программе.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» в рамках Программы выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

Таблица № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования Старостаничного сельского поселения на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | | Объем финансирования всего,  тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | | Участник мероприятия | Показатели мероприятия | | | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование, ед. изм. | | | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Старостаничного сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, ул. Сосновая, д. 3А | 2018 | |  |  |  |  |  | Администрация Старостаничного сельского поселения | | Озеленение территории, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворового проезда, устройство освещения ед, установка МАФ ед |  | |
| 2019 | |  |  |  |  |  | 1 | |
| 2020 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2021 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, ул. Фабричная д. 14 | 2018 | |  |  |  |  |  | Администрация Старостаничного сельского поселения | | Озеленение территории, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворового проезда, устройство освещения ед, установка МАФ ед |  | |
| 2019 | |  |  |  |  |  | 1 | |
| 2020 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2021 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.3 Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, ул. Фабричная д. 13 | 2018 | |  |  |  |  |  | Администрация Старостаничного сельского поселения | | Озеленение территории, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворового проезда, устройство освещения ед, установка МАФ ед |  | |
| 2019 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2020 | |  |  |  |  |  | 1 | |
| 2021 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.4  Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, ул. Шолохова д. 53А | 2018 | |  |  |  |  |  | Администрация Старостаничного сельского поселения | | Озеленение территории, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворового проезда, устройство освещения ед, установка МАФ ед |  | |
| 2019 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2020 | |  |  |  |  |  | 1 | |
| 2021 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.5  Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, ул. Свердлова д. 3 | 2019 | |  |  |  |  |  | Администрация Старостаничного сельского поселения | | Озеленение территории, установка скамеек, урн для мусора, ремонт дворового проезда, устройство освещения ед, установка МАФ ед |  | |
| 2020 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2021 | |  |  |  |  |  | 1 | |
| 2022 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2. Благоустройство общественных территорий Старостаничного сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Благоустройство территории площади по адресу: Ростовская область, Каменский район, х.Старая Станица, напротив ул. Буденного д. 94 | | 2018 | 100 000 |  |  |  |  | Администрация Старостаничного сельского поселения | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м | | 3325 | |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | |

**5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Старостаничного сельского поселения.

Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет Глава Администрации Старостаничного сельского поселения.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Участником мероприятий муниципальной программы является: Администрация Старостаничного сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

2) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав участников мероприятий;

3) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

**6. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Старостаничного сельского поселения».

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Старостаничного сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Старостаничного сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения на 2018-2022 годы»:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | Ед. | |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | Проценты | |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Ед. | |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | | кв.м | |
| 5. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | | Чел./часы | |

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

**«Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы»**

Плановые значения на 2018 - 2022 годы:

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимального перечня видов работ по благоустройству:

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий в 2018 - 2022 годы – 5 многоквартирных дома.

Количество и площадь общественных территорий:

Прогнозируемая площадь благоустроенных общественных территорий на 31 декабря 2022 года в муниципальном образовании составит 3325 кв. м.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию настоящей программы

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

- непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории Старостаничного сельского поселения;

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа должностных лиц муниципального образования и вовлечение, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан.

3. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

**8. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 году, утверждается постановлением Администрации Старостаничного сельского поселения. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

- Администрация Старостаничного сельского поселения.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является Администрация Старостаничного сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик Администрация Старостаничного сельского поселения.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет Администрация Старостаничного сельского поселения.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных   
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы»**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

1. В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды   
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

**II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам**

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня   
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Старостаничного сельского поселения. Администрация Старостаничного сельского поселения в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее - Общественная комиссия).

7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 01 марта 2018 - 2022 года.

**III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение**

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 02 марта 2018 - 2022 года.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Администрацию Старостаничного поселения и размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения в сети «Интернет». При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

10. Администрация поселения в срок до 10 марта 2018 - 2022 года обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект в срок до 12 марта 2018 - 2022 года направляется Администрацией поселения для согласования в Общественную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не позднее 14 марта 2018 - 2022 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию поселения.

Администрация поселения в срок до 15 марта 2018 - 2022 года подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 году (далее – Распоряжение).

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

1. **Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы».

1. В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе, выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, устройство водоотводных лотков, дренажной системы, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

1. **Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение**

1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию Старостаничного сельского поселения по адресу: х. Старая Станица, ул. Буденного 94, не позднее чем через 5 рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 2 раздела III настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

**III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц**

1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД), собственниками жилья.

2. Не позднее 5-ти рабочих дней с дня получения сметной документации о стоимости работ по благоустройству дворовой территории Администрация Старостаничного сельского поселения информирует уполномоченных лиц, о включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов, которыми они управляют, о реквизитах счета для перечисления денежных средств, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

3. Собранные средства перечисляются уполномоченными лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией Старостаничного сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 год в Старостаничном сельском поселении (муниципальная программа) в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в пункте 2 , в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

4. Администрация Старостаничного сельского поселения обязана:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

1. Администрация Старостаничного сельского поселения оплачивает выполненные работы по муниципальной программе за счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»; средств бюджета Старостаничного сельского поселения на эти цели и средств, поступивших от заинтересованных лиц, управляющих МКД в соответствии с условиями Соглашения, заключенного с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Каменский район».
2. Контроль за расходованием средств на реализацию муниципальной программы, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств (при необходимости) осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Формирование современнойгородской

среды на территории

Старостаничного сельского поселения»

на 2018 -2022 годы

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Старостаничного сельского поселения  «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» на 2018 -2022 годы | | | | | | | |
| 1 | доля благоустроенныхобъектов в муниципальном образовании «Старостаничного сельского поселения» от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Старостаничного сельского поселения» | | | | | | | |
| 2 | доля благоустроенной общественной территорий от общего количества общественной территории Старостаничного сельского поселения | процентов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  Старостаничного сельского поселения. | | | | | | | |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процент |  |  |  |  |  |
| 4 | доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процентов |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Старостаничного

сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории

Старостаничного сельского поселения»

на 2018 -2022 годы

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наимено­вание основного меропри­ятия,  мероприятия ве­домственной целе­вой программы | Соисполни­тель, участ­ник, ответ­ственный за исполнение основного  мероприятия,  мероприя­тия  ведомственной целевой программы | Срок | | | Ожидаемый  непосредствен­ный результат  (краткое описа­ние) | Последствия нереализации ос­новного мероприятия, меро­приятия ведом­ственной целевой   программы | Связь с показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализа­ции | | оконча­ния реали­зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Старостаничного сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Благоустройство общественной территории Старостаничного сельского поселения | отдел жизнеобеспечения Старостаничного сельского поселения | | 2018 | 2022 | повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем благоустройства общественных территорий | Отрицательное влияние на качественный уровень социального развития жизни населения | Показатель 1, 1.1. |
|  | Основное мероприятие 1.2  Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) |  | |  |  | повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | Снижение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 1,1.2 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  муниципального образования Старостаничного сельского поселения | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | отдел жизнеобеспечения Администрация Старостаничного сельского поселения | | 2018 | 2022 | Повышение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | снижение удовлетворенности населения Старостаничного сельского поселенияуровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Показатель 1,2,1 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории

Старостаничного сельского поселения»

на 2018 -2022 годы

Расходы

на реализацию муниципальной программы Старостаничного сельского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории

Старостаничного сельского поселения» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, номер  и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | В том числе по годам реализации  государственной программы (тыс. рублей) | | | | |
|
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Старостаничного сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Старостаничного сельского поселения» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Старостаничного сельского поселения» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовмуниципального образования «Старостаничное сельское поселение» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории

Старостаничного сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №  п/п | Наименование  показателя | Еди­ница измерения | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1.  Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Старостаничном сельском поселении | процентов | Дбо = Σ Кбо/Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов;  Σ Кбо – количество благоустроенных объектов;  Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства |
| 2. | Показатель 1.1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Старостаничного сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот/Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий  Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий  Σ Коот – общее количество общественных территорий Старостаничного сельского поселения |
| 3. | Показатель 2.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Старостаничного сельского поселения | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Старостаничного сельского поселения;  Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Старостаничного сельского поселения;  Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Старостаничного сельского поселения |

Приложение №5

к муниципальной программе

Старостаничного сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории

Старостаничного сельского поселения»

на 2018 -2022 годы

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в собственности муниципального образования «Старостаничного сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок