РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018                        	                   №  20		                  х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 03.09.2013 № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2017 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Приложение к постановлению

Администрации Старостаничного сельского поселения

от 20.02.2018  № 20

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Старостаничного сельского поселения «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Комплексное развитие территории Старостаничного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению Заключены договора № 1815 от 09.01.2017 г., № 7204 от 09.01.2017 г., | 01.01.17 | 29.12.17 | 814,9 | 812,6 | 812,6 |
| 11.2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Вывоз мусора с кладбищ, подвоз песка на кладбища Заключены договора № 11 от 11.04.2017 г., № б/н от 09.03.2017г., № 7 от 11.04.2017г. | 01.01.17 | 29.12.17 | 216,4 | 177,0 | 177,0 |
| 11.3 | Мероприятия по энергосбережению | Администрация Старостаничного сельского поселения | Техническое обслуживание уличного освещения и замена ламп в Старостаничном сельском поселении; Заключен договор № б/н от 23.03.2017 г. | 01.01.17 | 29.12.17 | 83,4 | 17,9 | 17,9 |
| 11.4 | Расходы на обеспечение мероприятий по прочим расходам | Администрация Старостаничного сельского поселения | Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Старостаничного сельского поселения Заключены договора № б/н от 01.04.2017 г., дог. № б/н от 01.05.2017, № б/н от 01.06.2017, № б/н от 01.07.2017, № б/н от 01.08.2017, № б/н от 01.09.2017, № б/н от 01.10.2017, № б/н от 01.11.2017, № б/н от 01.12.2017.,№ 57 от 11.10.2017г., № б/н от 01.01.2017 г., № б/н от 01.02.2017 г., № б/н от 01.03.2017 г., № б/н от 09.03.2017 г. | 01.01.17 | 29.12.17 | 531,4 | 517,8 | 517,8 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Старостаничного сельского поселения | Благоустройство территории поселения Заключено и исполнены договора и приобретены расходные материалы для благоустройства | X | 29.12.17 | X | X | X |